2025年全国青少年体育信息工作平台

升级改造项目

项目编号：ZBGN25-01

公

开

招

标

文

件

采购单位：国家体育总局体育器材装备中心

地    址：北京市东城区体育馆路3号

目录

第一章 公开招标采购公告	3

第二章 投标人须知	9

第四章 招标需求	33

第五章 采购合同（草稿）	44

第六章 投标文件格式附件	51

# 第一章  公开招标采购公告

国家体育总局体育器材装备中心近日推出“国家体育总局政府集中采购”微信公众号，作为采购信息发布渠道、政策咨询渠道、宣传渠道以及与采购人投标人联系的桥梁。请广大投标人及时关注！除中国政府采购网外也可通过该公众号获取我中心代理实施的相关采购项目信息（如有不一致，以中国政府采购网所公告的项目信息为准）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就下列项目进行公开招标采购，欢迎提供本国货物、服务的投标人前来投标：

- 项目编号：ZBGN25-01

- 项目名称：2025年全国青少年体育信息工作平台升级改造项目

三、公告期限：5个工作日

四、采购项目内容、数量及预算

| 标项序号 | 标项名称 | 预算金额(万元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年全国青少年体育信息工作平台升级改造项目 | 680 | 详见采购需求部分 | 680 |

五、合格投标人的资格要求

- 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的投标人；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- 投标人不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动；

- 本项目接受联合体投标；

- 本项目不接受转包、分包；

- 投标人的特定条件：无

六、投标登记：

1、登记时间：2025年4月30日至2025年5月9日24:00（节假日除外）。

2、登记方式：本项目需通过政采云平台网上登记。

政采云平台投标人注册链接：

https://middle.zcygov.cn/v-settle-front/enter/account?entranceType=1&settleCategory=1&isLoginAdd=true注册成功后，用账号密码登录后台界面；

投标人登记路径：项目管理-项目采购-获取采购文件，找到本项目的项目名称申请获取采购文件，按照系统界面要求填写投标人相关信息，同时将以下文件扫描件作为附件上传。

（1）法定代表人授权委托书扫描件（法定代表人手写签字或盖章，并加盖单位公章）；

（2）授权代表身份证扫描件

法定代表人的授权委托书 国家体育总局体育器材装备中心： 本授权委托书声明：注册于（公司住址）的（公司名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（法定代表人授权代表职务、姓名）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称）项目，采购编号： ，以本公司名义办理登记。 本授权书于 年 月 日 签字生效，特此声明。 法定代表人印刷体姓名： 签字（或签名章）： 电话： 授权代表印刷体姓名： 签字： 职务： 电话： 授权代表身份证号：（身份证扫描件附后） 公司全称（公章）：

未在规定时间内按要求提交以上文件进行登记，而直接编制投标文件参与投标的企业，其投标将被拒绝。

3、招标文件售价：0元，招标文件请至公告附件处下载。

七、投标保证金：

投标保证金（人民币）：2万元

投标人应于2025年5月20日上午9:30前将投标保证金以网银、汇票、电汇、转帐支票、银行保函方式（招标方不接受以现金支票、现金、支付宝、微信及个人转账方式交纳的保证金）交至国家体育总局体育器材装备中心。投标保证金为银行保函形式的，银行保函有效期需比投标有效期长28天。

开户名：  国家体育总局体育器材装备中心

开户银行：工行北京体育馆路支行

银行账号：0200008109089053553

未按前述各款要求提交投标保证金的投标将视为无效投标。

投标人递交投标文件时需提供投标人全称、开户行、银行帐号等银行信息，并加盖投标人公章，以便招标方退还投标保证金。

投标保证金的退还：未中标的投标人在中标公告发布2个工作日内应立即将招标方开出的投标保证金收据退回，招标方将在中标通知书发出之日起5个工作日内按投标人递交投标保证金时提供的银行信息用网上汇款等方式退还投标保证金。

中标人签订采购协议后应立即将招标方开出的投标保证金收据退回，招标方将在采购合同签订之日起5个工作日内按投标人递交投标保证金时提供的银行信息用网上汇款等方式退还投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

投标人有如下情况之一，将被没收其投标保证金，投标人不得要求全部或部分返还：

1、在投标文件有效期内撤回投标文件的；

2、投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

3、中标人无正当理由未能按本文件规定签订采购协议；

4、投标人拒绝在开标记录上签字确认，经相关招标投标监督管理机构核实开标记录无误后，投标人仍拒绝签字确认；

5、将中标项目转让给他人的；

6、由于投标人未能遵守招标文件的其它规定而致使招标方的招标工作失败或对招标工作产生极其不利的影响，包括但不限于投标人的恶意串谋、欺诈、威胁、贿赂等。

7、其他严重扰乱招投标程序的；

投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者招标方应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

八、投标文件的递交：

本项目为全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子投标文件具体操作流程请查看“政采云网站”。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，例如具有北京CA的投标人，可直接参与政采云电子招投标项目。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人还可登录政采云平台，通过CA管理，申领CA，包括Ukey介质与云CA证书（二选一）。

为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在首次投标文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标文件提交截止时间以后上传递交的投标文件的，“政采云”平台将予以拒收。

有关政采云平台使用、CA认证的有关问题，请咨询政采云客服电话：95763。

九、开标时间及地点：

2025年5月20日上午9：30在“政采云”平台进行线上开标。投标人应登录政府采购云平台（http：//www.zcygov.cn）开标大厅。开标大厅菜单路径：应用中心—项目采购—开标评标

投标人需要在互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次开标，否则后果自负。

首次投标文件开启时，须要投标人携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

十、业务咨询

| 机 构 | 国家体育总局体育器材装备中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 北京市东城区体育馆路3号 |  |  |  |
| 项目联系人 | 俞老师 | 010-87182666 | / | 六楼集中采购处 |
| 项目保证金 | 师老师 | 010-87182648 | / | 四楼财务处 |
| 项目监督 | 袁老师 | 010-87183071 | / | 六楼集中采购处 |
| 政采云系统 | 客 服 | 95763 | / | 注册、账号等 |

十一、采购需求咨询

| 采购单位 | 国家体育总局 |
| --- | --- |
| 地址 | 北京市东城区体育馆路2号 |
| 咨询事项 | 采购需求等 |
| 联系人及联系方式 | 郑老师 010-87182075 |

# 第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及数量 | 详见《公开招标采购公告》 |
| 2 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站、中国政府采购网，以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。联合体形式投标的,联合体成员存在不良信用记录,视同联合体存在不良信用记录。 |
| 3 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能环保产品的，请提供财政部、环境保护部发布有效期内环境标志产品政府采购清单以及财政部、发改委联合发布有效期内节能产品政府采购清单。 招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 4 | 小微企业有关政策 | 1、根据财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。 注：（1）本项目非专门面向中小企业采购的采购项目。（2）本项目为服务类采购项目，采购标的所属行业为软件和信息技术服务行业，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2、根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。 3.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。” (注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）。 - 以联合体形式参加政府采购活动,联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。 - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包且接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目,对于联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |
| 5 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 是否允许采购进口产品 | 否 |
| 7 | 是否允许转包分包 | 转包：否；分包：否 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 允许联合体投标（以联合体形式投标的请提供联合体协议书，协议书应明确各方拟承担的工作和责任,并指定联合体主办人,授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作等。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。） |
| 9 | 是否现场踏勘 | 不组织现场踏勘 具体要求详见第四章招标需求对应内容。 |
| 10 | 是否提供演示 | 不进行演示 具体要求详见第四章招标需求对应内容。 |
| 11 | 是否提供样品 | 不要求提供样品 具体要求详见第四章招标需求对应内容。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标文件由开标一览表、资质文件、技术及商务文件、报价文件正本各1份组成。 |
| 13 | 中标结果公告 | 中标投标人确定之日起2个工作日内，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)发布中标公告，公告期限为1个工作日，采购项目负责人根据报名时预留地址寄送中标通知书。 |
| 14 | 投标保证金 | 交纳投标保证金应按《公开招标采购公告》七规定交纳。 投标人为联合体的,可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。 |
| 15 | 协议签订时间 | 中标通知书发出后30日内。 |
| 16 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 17 | 付款方式 | 采购人自行支付，详见采购协议模板。 |
| 18 | 投标文件有效期 | 90天 |
| 19 | 投标文件的接收 | 招标方于投标截止时间前通过政采云平台接收投标文件，投标文件送达回执、政府采购活动现场确认声明书（格式详见附件）应单独提供，如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未成功办理投标人登记手续的； 2、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以在政采云平台对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。 |
| 20 | 招标方代理费用 | ## 本次招标收取中标服务费，中标服务费按照差额定率累进计费方式计取，由中标人在收到中标通知书后7个工作日内以汇款方式向招标单位一次支付。收费标准： 档次; 中标金额 (万元); 货物招标 计费率; 累计服务费 (元); 服务 招标 计费率; 累计服务费 (元). 1; 100以下; 1.50%; 15,000.00; 1.50%; 15,000.00. 2; 超100-500以下; 1.10%; 59,000.00; 0.80%; 47,000.00. 3; 500-1000以下; 0.80%; 99,000.00; 0.45%; 69,500.00. 4; 超过1000—5000以下; 0.50%; 299,000.00; 0.25%; 169,500.00. 代理服务收费按差额定率累进法计算 1.差额定率累进法：按资产金额大小划分收费档次，分档计算收费额，各档累加为收费总额。 2.假设货物招标成交金额为5000万元，那么按照一定的要求可以计算得到相关结果： ①100万元以下部分： 100×1.5%=1.5万元； ②100万元-500万元部分： 400×1.1%=4.4万元； ③500万元-1000万元部分： 500×0.8%=4万元； ④1000万元-5000万元部分： 4000×0.5%=20万元； ⑤合计：1.5+4.4+4+20= 29.9万。. |
| 21 | 解释权 | 本招标文件的解释权属于国家体育总局体育器材装备中心。 |

一、总  则

## （一）适用范围

仅适用于本次招标文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的国家体育总局体育器材装备中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人”系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家体育总局。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

## （三）投标人及委托有关说明

1、授权代表须携带有效身份证件。如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本用复印件，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

3、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## （四）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有其他相反规定除外）。

## （五）质疑

1、投标人对采购事项有疑问的，可以向招标方提出询问。

2、招标程序受《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。对中标结果提出质疑的，应在中标公告发布之日起七个工作日内提出。投标人应该在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。接收质疑函及必要证明材料联系人：俞冠男，联系电话：010-87182666。

投标人如认为整个招标过程中招标方工作人员有违规违纪行为的，可向国家体育总局体育器材装备中心纪检部门以书面形式提出，书面文件应注明联系人、联系方式且加盖单位公章，密封后递交至国家体育总局体育器材装备中心纪检监察室。

3、质疑应当以书面形式提出，格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，位置：“首页-下载专区-政府采购投标人质疑函范本”。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

a投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

b质疑项目的名称、编号；

c具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

d事实依据；

e必要的法律依据；

f提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

4、招标方将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

5、质疑投标人对招标方的答复不满意以及招标方未在规定的时间内做出答复的， 可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

## （六）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方将在规定的时间内，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。逾期提出招标方将不予受理。

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

二、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资质文件、技术及商务文件、投标报价文件四部分组成。投标人须按标项编制投标文件。

1、开标一览表（格式见本文件附件1）

2、资质文件

（1）投标声明书(格式见附件，含重大违法记录声明)，如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（2）法定代表人证明书或授权委托书(格式见附件，若为联合体形式投标，则须出具联合投标授权委托书，联合体各方均盖章确认)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字。如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（4）提供有效的依法缴纳税收证明（至投标文件递交截止日一年内任意一个月的完税凭证或税务部门出具的证明，非个人所得税），依法免税的投标人须提供相应文件证明其依法免税。如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（5）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（至投标文件递交截止日一年内任意一个月的缴纳凭证或人社部门出具的证明），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（6）投标人基本开户银行出具的资信证明，或参与本采购项目两年内（2023或2024年度）任意一年经审计的财务报告复印件，须包括“四表一注”：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如“四表一注”在合法合规前提下有缺少的情况，须提供出具相应审计报告的审计机构加盖公章的情况说明函），或财政部门认可的专业担保机构出具的针对本项目的投标担保函；如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（7）提供与本投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位（主体）的清单；如投标人无此类关联单位（主体），则需作出声明承诺。如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（8）中小企业声明函（见附件，若需要）；

（9）联合投标协议书（以联合体形式投标时须提供，格式自拟）；

（10）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公司公章及需要说明的资料（若需要）。

3、技术及商务文件

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

（2）投标项目明细清单；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）投标人同类项目服务的业绩；

（6）项目负责人资质和业绩；

（7）项目团队成员情况（核心、主要及其他人员）；

（8）项目服务方案（包括但不限于“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统服务方案、体育基础数据统计填报系统服务方案、三大球运动会赛事信息系统服务方案、技术运行服务方案、等保测评与第三方测试服务方案、组织实施方案、应急预案、质量保证计划、进度管理计划）；

（9）投标人认为需要的其他文件资料。

4、报价文件：

（1）投标报价明细表（格式见附件）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标报价明细表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

（三）投标文件的有效期

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将作无效标处理。

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的编制和签署

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

2、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人/负责人的授权委托人签署，投标人应写全称。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

3、为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章或者法定代表人或授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（五）投标报价

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等。

2、投标报价应包含项目所需全部产品、服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

（六）投标保证金

1、投标人需按招标文件要求的金额、时间向招标方递交投标保证金。

2、投标保证金金额（人民币）：详见本招标文件第一章“公开招标采购公告”部分。

3、 投标保证金可采用支票、银行汇票、银行保函或汇款的方式，招标方不接受现金形式的投标保证金。

收款单位：国家体育总局体育器材装备中心

开 户 行：工行北京体育馆路支行

银行账号：0200008109089053553

投标人的投标保证金为支票、银行汇票、银行保函形式的，须在开标时间前交到招标方；投标保证金为汇款形式的，须在开标前汇往上述指定帐户，并在递交投标文件时提供汇款单复印件。银行保函有效期需比投标有效期长28天。

4、未按前述各款要求提交投标保证金的投标将视为无效投标。

5、投标人递交投标文件时需提供投标人全称、开户行、银行帐号等银行信息， 并加盖投标人公章，以便招标方退还投标保证金。

6、投标保证金的退还：未中标的投标人在中标公告发布7个工作日后应立即将招标方开出的投标保证金收据退回，招标方将在收到退回的收据后5个工作日内，按投标人递交投标保证金时提供的银行信息，用网上汇款等方式退还投标保证金；

7、中标人签订采购合同后7个工作日内立即将招标方开出的投标保证金收据退回，招标方将在收到退回的收据后5个工作日内，按投标人递交投标保证金时提供的银行信息，用网上汇款等方式退还投标保证金。

8、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

## （七）串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## （八）投标无效的情形

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标人未能提供合格的资格文件、投标有效期不足的；

3、 投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“▲”号实质性指标的投标文件；

6、招标需求中要求提供的产品属于节能清单中政府强制采购节能产品品目的，投标人未提供该清单内产品的；

7、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

8、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

9、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、未按本章“二、投标文件的编制”第五点投标报价要求报价的；

12、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13、投标人被视为串通投标的；

14、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

（九）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）组织开标程序

1、开标形式：

（1）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

2、开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标投标人报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示。

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

（二）组织评标程序

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场评审人员的通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的投标人名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人、招标方将依法对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应视为未通过资格初审。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员的通讯工具。

（三）评审程序

1、在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各投标人投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要投标人作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选投标人排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

四、评审原则

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家，被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，依法重新组建评标委员会进行评标。采购人或招标人应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场招标方负责人记录在案后，可视为同意评审结果。

4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

五、确定中标投标人的原则

1、项目由评标委员会根据详细评审结果确定一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在中国政府采购网上发布中标公告，并向中标方签发书面《中标通知书》。

六、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第三章  评标办法及评分标准

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

二、分值的计算

技术、资信、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+资信商务及其他分)

| 评分类型 | 序号 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务（同类型项目业绩） | 1 | 1、投标人提供2016年1月1日至今承担过国家级或国家级以上综合性运动会信息技术项目的案例，每提供一个案例得4分，满分20分。 2、投标人提供2016年1月1日至今承担过体育类相关信息系统的案例，每提供一个案例得2分，满分6分。 注：投标时须提供合同复印件加盖投标人单位公章（合同复印件应至少体现签订单位、服务事项、签订日期、签署页），以上案例不重复计分。 | 26 |
| 技术（项目负责人资质和业绩） | 2 | 1、拟派项目负责人具有高级职称、在体育信息技术领域10年及以上、具有5次及以上国家级或国家级以上综合性运动会信息技术工作经验得5分，否则不得分。 注：1）须提供拟派项目负责人的职称证明材料和工作经验证明。工作经验证明须体现拟派项目岗位、姓名、体育信息技术领域的工作年限，并加盖公章； 2）须提供拟派项目负责人参与国家级或国家级以上综合性运动会信息技术工作证明材料（如项目合同或采购单位（主管部门）颁发的服务经验证明材料或赛事工作证明材料复印件，须体现拟派团队人员姓名）并加盖公章； 3）须提供项目负责人身份证复印件及投标人为其缴纳的近1年内任意一个月的社保证明复印件（近一个月新成立的企业须提供说明）并加盖公章。 | 5 |
| 技术（项目团队成员） | 3 | 1、拟派团队核心人员具有高级职称、在体育信息技术行业领域10年及以上、具有3次及以上国家级或国家级以上综合性运动会信息技术工作经验，每提供一名得3分，满分6分。 2、拟派团队主要人员在体育信息技术领域行业10年及以上、具有3次及以上国家级或国家级以上综合性运动会信息技术工作经验，每提供一名得2分，满分4分。 3、拟派团队其他人员在体育信息技术行业体育信息技术领域5年及以上、具有2次及以上国家级或国家级以上综合性运动会信息技术工作经验，每提供一名得1分，满分3分。 注：1）须提供投标人出具的拟派人员的职称证明材料（若需要）和工作经验证明。工作经验证明须体现拟派项目岗位、姓名、体育信息技术领域的工作年限，并加盖公章； 2）须提供拟派人员参与国家级或国家级以上综合性运动会信息技术工作证明材料（如项目合同或采购单位（主管部门）颁发的服务经验证明材料或赛事工作证明材料复印件，须体现拟派团队人员姓名）并加盖公章； 3）须提供投标人为拟派人员缴纳的近1年内任意一个月的社保证明复印件（近一个月新成立的企业须提供说明）并加盖公章。 | 13 |
| 技术（“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统服务方案） | 4 | 评标委员会从投标人提供的“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得3分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 3 |
| 技术（体育基础数据统计填报系统服务方案） | 5 | 评标委员会从投标人提供的体育基础数据统计填报系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得1分。 方案内容明显欠缺的得0.5分。 未提供方案的，得0分。 | 2 |
| 技术（三大球运动会赛事信息系统服务方案） | 6 | 评标委员会从投标人提供的赛事指挥系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得4分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会从投标人提供的注册管理系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得4分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会从投标人提供的竞赛报名系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得4分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会从投标人提供的中央成绩系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得4分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会从投标人提供的成绩发布系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得4分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会从投标人提供的PC端门户网站及后台管理系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得4分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 4 |
|  |  | 评标委员会从投标人提供的移动端信息发布系统服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得4分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容明显欠缺的得1分。 未提供方案的，得0分。 | 4 |
| 技术（技术运行服务方案） | 7 | 评标委员会从投标人提供的技术运行服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得1分。 方案内容明显欠缺或未提供方案，得0分。 | 2 |
| 技术（等保测评与第三方测试服务方案） | 8 | 评标委员会从投标人提供的等保测评与第三方测试服务方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得1分。 方案内容明显欠缺或未提供方案，得0分。 | 2 |
| 技术（组织实施方案） | 9 | 评标委员会对投标人提供的组织实施方案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得3分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得1.5分。 方案内容明显欠缺或未提供方案，得0分。 | 3 |
| 技术（应急预案） | 10 | 评标委员会根据投标人所提供的应急预案进行评分： 方案内容完整、规范、合理、可行，得2分。 方案内容比较完整、规范、合理、可行，得1分。 方案内容明显欠缺或未提供方案，得0分。 | 2 |
| 技术（质量保证计划） | 11 | 评标委员会从投标人提供的质量保证计划进行评分： 计划完整、规范，质量保证范围、质量保证措施合理、可行，得2分。 计划比较完整、规范，质量保证范围、质量保证措施比较合理、可行，得1分。 计划明显欠缺或未提供计划，得0分。 | 2 |
| 技术（进度管理计划） | 12 | 评标委员会从投标人提供的进度计划进行评分： 计划与本项目整体时间安排一致，进度管理措施完备、合理，对风险与不确定因素考虑充分得2分。 计划与本项目整体时间安排比较一致，进度管理措施比较完备、合理，对风险与不确定因素考虑比较充分得1分。 计划明显欠缺或未提供计划得0分。 | 2 |
| 价格分 | 13 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 计算分数时四舍五入取小数点后两位 注：小微企业价格评审优惠政策见本招标文件有关要求。 | 10 |

- 招标需求

## 一、项目概况

全国青少年体育信息工作平台是按照《数字中国建设整体布局规划》和《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》要求，为青少年体育业务的数字化建设与发展提供统一支撑的信息技术服务平台。现根据业务开展需要，拟对全国青少年体育信息工作平台进行升级改造，遵循“统一规划、统一建设、统一服务、统一管理”原则，基于全国青少年体育信息工作平台网络、算力、存储和安全资源进行扩展，2025年新增“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统，新增赛事指挥系统（包括赛事管理信息展示、竞赛信息展示模块）、注册管理系统（包括基础数据及系统管理子系统、在线注册子系统、注册管理子系统、接口服务子系统）、PC端门户网站及后台管理系统（包括成绩信息展示、其他信息发布模块）、移动端信息发布系统（包括成绩信息展示、其他信息发布模块）等三大球赛事信息系统，扩展优化竞赛报名系统（包括权限控制子系统、报表统计子系统、数据接口）、中央成绩系统（包括消息收发综合处理平台、服务API接口）、成绩发布系统（包括赛程发布模块）等三大球赛事信息系统、体育基础数据统计填报系统及其他子系统，增加“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统、体育基础数据统计填报系统、U系列赛事体系建设管理系统、校外培训机构管理系统等技术运行服务以及对接十五运三大球青年组赛事数据服务，增加配套的等保测评和第三方测试服务，为全国青少年体育业务发展提供信息技术支持。

## 二、采购内容

本节仅对采购内容提出应具备的功能和系统运行最基本的技术要求，并未规定全部的具体技术要求和适用的标准与规范。

服务提供商应提供满足所列要求的高质量的系统及服务，并应采用先进、成熟、适用、安全，在任何环节均不得采用具有风险、未经严格检测、不成熟、过度冗余或具有安全隐患的信息技术和产品。

服务提供商所提供的系统及其服务必须遵循国际、国内的行业规范，满足国家有关安全、环保等强制性标准，切合全国青少年体育信息工作平台升级改造项目的实际情况。

全国青少年体育信息工作平台升级改造项目采购内容包括：

### （一）新建“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统

“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统依托已建多级账号体系，为国家、省、市、县各级体育行政部门提供便捷的赛事活动数据填报、查询、导出，以及统计与展示等功能。通过规范业务流程，实现赛事活动的有效管理，确保数据准确性。

### （二）体育基础数据统计填报系统扩展优化

全国青少年体育基础数据统计填报系统面向国家、省、市、县（区）四级体育行政管理部门，对青少年体育基础数据进行填报统计。本期扩展优化体育基础数据统计填报系统数据采集项，包括完善体校基本数据、教职工情况、在训练运动员情况、开展运动项目情况，新增年度输送情况和大赛成绩情况，同时增加报送数据盖章、扫描上传功能。

### （三）三大球运动会赛事信息系统（二期）

三大球运动会赛事信息系统是为了能够更好地为三大球（足球、篮球、排球）的办赛、参赛、观赛提供信息技术支撑服务，而建设的赛事信息系统。三大球运动会赛事信息系统包括赛事指挥、赛事管理、赛事成绩、竞赛视频、公共服务大数据平台的五大类信息系统，为参与三大球（足球、篮球、排球）运动会的不同群体提供所需的信息服务（服务群体包括组委会的相关业务领域、竞赛、转播和媒体、裁判员和裁判长、参与者和观众等）。

三大球运动会赛事信息系统（二期）主要功能包括：

- 新增赛事指挥系统

赛事指挥系统将围绕组委会在三大球运动会筹备、建设、运行期间的各个环节，利用信息化的手段，为各项业务的管理、赛时的应急指挥等提供高效、完善的应用服务。采用可靠、先进的技术手段，提供掌握赛时运行信息的手段、辅助决策的手段以及协调控制的手段等，以确保满足三大球运动会赛时运行指挥的确切需求。

本期新增赛事指挥系统，实现赛事管理信息展示、竞赛信息展示两个功能模块。

- 新增注册管理系统

注册管理系统是为参与赛事的各类人员提供注册服务的系统，系统多方获取赛事参与人员的信息，用于赛事所需要的流程与业务。系统根据注册时提供的信息，工作人员在整理、验证、核对参与者的信息后自动或手动分配给他们相应地进入场地的权限，允许其注册。

本期新增注册管理系统，实现基础数据及系统管理子系统、在线注册子系统、注册管理子系统、接口服务子系统四个功能模块。

- 竞赛报名系统扩展优化

竞赛报名系统对所有代表团成员的报名报项数据提供统一管理，通过竞赛报名系统实现竞赛报名信息采集的自动化、流程化、标准化，降低竞赛管理复杂程度，提高工作效率，使代表团报名工作更加有效、快捷。各代表团利用竞赛报名系统对运动员所参加比赛的具体小项进行报项，提交详细的运动员报项资料，服装登记等辅助信息及其它竞赛项目所需的相关信息。

本期扩展优化竞赛报名系统，实现权限控制子系统、报表统计子系统、数据接口三个功能模块。

- 中央成绩系统扩展优化

中央成绩系统是赛事相关数据处理的中心。数据的主要来源包括场馆成绩系统（包括比分、成绩、排名和报告等）及竞赛报名系统（包括运动员报名报项信息等）。中央成绩系统主要任务是汇总所有竞赛项目相关的竞赛信息，经过综合赛事数据处理、数据存储后，向成绩发布系统转发全国青少年三大球运动会的竞赛信息，可以实现成绩数据的快速发布。

本期扩展优化中央成绩系统，实现消息收发综合处理平台、服务API接口两个功能模块。

- 成绩发布系统扩展优化

成绩发布系统是汇总赛事信息并通过网页形式向公众提供赛事信息的系统。成绩发布系统能够让赛事组织者及公众实时掌握赛事各个维度的信息，内容种类主要包括：赛程、赛果、排名、运动员信息等。

本期扩展优化成绩发布系统，实现赛程发布功能模块。

- 新增PC端门户网站及后台管理系统

全国青少年三大球运动会PC端门户网站作为面向公众开放的PC端业务应用以及信息发布门户，主要业务功能包括全国青少年三大球运动会期间各类赛事资讯内容的展示以及三大球项目赛事信息的同步，全面服务于赛事筹备至顺利开展的各个阶段。后台管理系统实现对于官网发布内容、活动及数据的维护。

本期新增PC端门户网站及后台管理系统，实现成绩信息展示和其他信息发布模块两个功能模块。

- 新增移动端信息发布系统

全国青少年三大球运动会移动端信息发布系统是公众访问赛事信息的主要移动端门户，为用户提供简单、快捷的赛事查询服务功能，其中包括：赛程、赛果、排名、运动员信息等内容，进一步提升用户赛事相关信息获取的实时性，进一步提升公众的全国青少年三大球运动会活动参与感。

本期新增移动端信息发布系统，实现成绩信息展示和其他信息发布模块两个功能模块。

### （四）技术运行服务

技术运行服务的目标是确保软件平台始终处于最佳状态，包括定期的软件更新和安全补丁的应用、性能监控和优化、备份和恢复策略的制定、故障排除和修复，以及持续的用户支持和培训等。须建立一个专业的技术运行服务团队为软件平台提供全面的技术运行服务。同时，技术运行服务应与软件开发和部署过程紧密结合，确保软件平台的稳定性和可维护性。

本期技术运行服务内容包括：“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统技术运行服务、体育基础数据统计填报系统数据统计分析及技术运行服务、U系列赛事体系建设管理系统技术运行服务、校外培训机构管理系统技术运行服务和对接十五运三大球青年组赛事数据服务。

### （五）等保测评和第三方测试

- 软件授权

针对本项目中服务器和云端使用的操作系统、中间件、数据库等软件系统，服务提供商须为甲方购买其正版授权。

- 第三方测试服务

软件第三方测试是检查实际结果与预期结果是否匹配并确保软件系统无缺陷的活动。软件测试还有助于识别产品与实际需求不符或是缺失项，是软件交付使用前对项目进行评估、认定和总结的过程，包括费用、质量、服务等多个方面。通过验收工作，找出项目中可能存在的问题和不足，并进行最后的修正，使项目成果完美地交付到最终使用人员手中。

第三方测试服务范围应包括本项目定制开发的所有软件。

- 网络与信息安全服务（云侧）

服务提供商须为本项目提供网络与信息安全服务（云侧）。本项目采用了云计算环境作为信息系统的主要计算资源，并承载绝大部分的应用及业务系统。云计算中心须充分进行网络安全威胁分析，须充分考虑平台的可用性、完整性和机密性。网络与信息安全服务（云侧）须对主要威胁和攻击手法进行相应的应对防御，包括：DDOS攻击、CC攻击、网站入侵、域名劫持、感染僵、木、蠕、毒及植入后门程序等多种网络安全威胁。

- 网络安全等保服务（云侧）

服务提供商须为本项目提供网络安全等保服务（云侧）。根据《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020和国家其他网络安全法律法规规定，对信息系统开展网络安全等保测评服务，确保相关系统符合国家网络安全相关法律法规要求，保障信息系统安全高效运行。

## 三、服务保障要求

（一）例行操作要求

巡检要求：服务提供商应根据不同的服务内容，提出关键巡检指标，制定巡检计划。

备份要求：服务提供商应根据不同的服务内容，提出备份策略，制定备份计划，保证在服务期间，如果发生问题，不影响服务的正常交付。

（二）响应支持要求

服务提供商应建立故障响应的机制，根据不同的服务内容，定义故障等级，按照故障等级进行响应。如涉及到核心功能的变更，必须提前三天向服务需求方提交变更申请，经审批后准予变更。

（三）应急响应要求

服务提供商应根据不同的服务内容，制定相应的应急预案。应急预案应包括启动时机、应急组织、应急人员联络方式及详尽的应急方法和处理措施。

（四）可用性要求

服务提供商应确保服务的可用性达到各系统可用性设计指标。

## 四、服务保障要求

（一）服务提供商能力要求

服务提供商应具备承担类似信息化项目的能力，具有承担类似信息化项目成功案例，案例中应包括本项目部分或全部采购内容。

（二）服务人员能力要求

服务提供商的服务人员须具备专业技术能力和丰富的服务经验，拥有与本项目服务相关的工作经历，具体要求符合本项目“采购内容”和“服务保障要求”中对团队成员的要求。

五、培训要求

服务提供商应从全局角度出发，提供完整的培训方案。培训方案应包括但不限于培训目标、培训对象、培训内容、培训计划等。

所有培训费用（含培训教材费）及各项支出可包含在服务报价中，无须单列。

六、验收要求

本项目验收标准是按合同文件、采购文件中的要求或不低于合同文件、采购文件要求的标准。依据相关文件中的相关验收标准及要求的承诺情况，本项目验收标准有利于项目实施且合理、可操作。

- 验收组织和程序

1.政策依据

根据以下法律、法规、规范性文件要求组织验收。

- 《中华人民共和国政府采购法》

- 《中华人民共和国民法典》

- 《中华人民共和国政府采购法实施条例》

- 《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库[2016]205号）

2.验收主责部门

国家体育总局青少司是本项目的管理部门，负责评估、决策项目建设是否达到验收标准，指定项目验收负责人并组织项目验收工作。本项目监理（如有）参与评估项目建设是否达到验收标准，协助项目验收负责人组织验收工作，并参与验收评审。

3.验收流程

  - 项目组提出验收申请。

  - 项目验收负责人会同本项目监理（如有），主持验收工作。

  - 成立验收小组，按照验收方案独立开展验收，对项目组提供的服务按照采购文件、投标文件、项目合同进行核对、验收，并做好验收记录。

  - 项目组配合验收工作，并就验收实施过程中的疑问进行解答和澄清。

  - 出具验收报告。验收结束后，由验收小组出具验收报告，验收报告应当根据验收方案编制，以书面形式作出结论性意见，并经验收小组全体成员签字。验收小组成员对验收报告载明的结论有异议的，应当在验收报告上签署不同意并说明理由，否则视为同意验收结论。

  - 验收不合格的，应责令项目组采取补救措施，向项目组发出整改通知书，并依法及时处理。整改结束后，由项目组重新提交验收申请。

4.履约验收时间

以实际验收时间为准，当前根据合同及进度计划设置的验收里程碑时间为：

初验：不早于2025年8月；

终验：全国青少年体育信息工作平台升级改造项目完成后【30】日内（以实际验收时间为准）。

- 初验

1.初验条件

- “奔跑吧·少年”赛事活动填报系统通过第三方测试；

- 三大球运动会赛事信息系统（二期）通过第三方测试；

- 体育基础数据统计填报系统通过第三方测试。

2.项目组提交初验申请。

3.项目验收负责人会同本项目监理（如有），按照“验收组织和程序”，主持项目初验工作。

4.初验时应提交相关交付物，经相关程序评审或审核通过。

- 终验

1.终验条件

- “奔跑吧·少年”赛事活动填报系统上线运行；

- 三大球运动会赛事信息系统（二期）上线运行；

- 体育基础数据统计填报系统上线运行；

- 完成各系统等保测评。

2.项目组提交终验申请。

3.项目验收负责人会同本项目监理（如有），按照“验收组织和程序”，主持项目终验工作。

4.终验时应提交相关交付物，经相关程序评审或审核通过。

七、工期要求

项目总工期7个月（2025年6月至2025年12月），要求如下：

| 序号 | 时间要求 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2025年6月 至 2025年9月 | “奔跑吧·少年”赛事活动填报系统、三大球运动会赛事信息系统（二期）、体育基础数据统计填报系统完成第三方测试。 |
| 2 | 2025年10月 至 2025年12月 | “奔跑吧·少年”赛事活动填报系统、三大球运动会赛事信息系统（二期）、体育基础数据统计填报系统上线运行。 |

服务提供商必须严格按照工期要求组织实施，确保在规定的时间节点前完成。必要时，服务提供商应根据甲方要求对工期进行调整。

八、服务费支付方式

本项目采用“购买服务”方式支付服务费用。服务费按以下方式支付：

（1）合同签署生效后，在15个工作日内支付合同总价的40%；

支付依据：项目合同。

（2）初验通过后，在15个工作日内支付合同总价的40%；

支付依据：验收报告。

（3）终验通过后，在15个工作日内支付合同总价的20%。

支付依据：验收报告。

九、知识产权

服务提供商提供的系统和服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。因知识产权纠纷造成的损失由服务提供商负责。

在服务期内产生的数据产权归属服务采购方所有。

十、保密

服务提供商在项目实施过程中都应按照国家安全、保密的有关规定和标准履行保密义务。服务提供商对项目实施中涉及的有关信息保密，未经委托单位许可，不得将相关信息泄露给第三方，否则，委托单位保留追究中标单位经济和法律责任的权利。

第五章  采购合同（草稿）

合同编号：

采购服务合同

采购人（甲方）：国家体育总局

供应商（乙方）：

【】项目委托服务合同

甲方：

负责人：

地址：

电话：

乙方：

负责人/法定代表人：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经甲乙双方友好协商，就                  项目提供服务事宜，签署本合同，以资共同遵守。

- 委托服务内容

本合同约定的有效期内，甲方将            项目（以下简称：“项目”）委托乙方实施，具体服务内容如下:

- ；

- 项目实施方案提交

1.乙方应于本合同签订后的【】日内根据项目服务内容，制定项目落地实施的具体方案（包括项目介绍、项目成员、项目进度安排、项目服务方式等），经甲方书面确认后实施。

2.甲方确认的项目实施方案为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

3.乙方应严格按照甲方确认的项目实施方案开展服务工作，如有变更，应提前3日书面通知甲方，并征得甲方书面同意。

- 委托服务期限

乙方为甲方提供本合同服务的起止时间为：       年   月    日起至    年    月    日止。

- 委托服务费及支付方式

1.本合同总价款为：￥        元（大写：人民币           元整），此价款为本合同约定服务完成并经甲方验收合格后的含税价款，具体服务项目及费用标准详见附件。

2.甲方按以下第【】种方式向乙方支付项目服务费用：

（1）本合同签订之日起【】日内，甲方一次性支付项目服务费人民币【】元整；

（2）本合同签订之日起【】日内，甲方支付项目服务费总额的【   %】，即人民币【】元整；项目服务全部完成经甲方验收合格后的【】日内，甲方支付剩余项目服务费，即人民币【】元整。

（3）项目服务全部完成且经甲方验收合格后的【】日内甲方一次性支付项目服务费人民币【】元整。

3.乙方应在甲方付款前向甲方开具正式发票，否则甲方有权暂停付款且不承担逾期付款的违约责任。

甲方开票信息：

发票抬头：国家体育总局

纳税人识别号：1110 0000 0000 1362 90

4.乙方指定银行账户信息：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

- 双方的权利和义务

1.甲方有权监督乙方项目的执行情况，随时提出服务改进建议，乙方应按甲方要求执行。

2.甲方为乙方提供项目服务提供必要的配合和支持。

3.甲方有权对乙方项目执行情况进行验收。

4.乙方保证其具有承接项目的资质和能力，能够按照合同约定及甲方确认的项目实施方案高质量提供项目服务。

5.合同履行中，乙方应做好服务工作的文件归档和资料留存工作，在项目服务完成后7日内向甲方提交结项报告，供甲方审核。

6.乙方指定【姓名、联系电话、邮箱、微信】为项目负责人，全面负责项目的执行和与甲方的日常联络。乙方项目组成员，在为甲方提供服务期间应保证人员的稳定性，如有变更应事前征得甲方书面同意；在服务过程中，甲方发现乙方工作人员有明显不符合要求的，乙方应在甲方提出要求后3日内给予调换。

- 服务评估及验收

1.本合同履行过程中，甲方有权依据本合同以及项目实施方案对乙方的服务工作进行监督，甲方提出意见后，乙方应按照甲方要求积极整改。

2.服务工作全部完成后，甲方将依据项目实施方案开展服务评估、验收结算工作，经验收合格签署书面文件，作为付款依据之一，如验收不合格，甲方将扣减相应服务费。

- 服务成果归属与知识产权

1.乙方承诺并保证其履行本合同过程中所使用的信息、资料、方案、图片等均不侵犯任何第三方知识产权及其他合法权益。否则引起的任何争议均应由乙方自行处理，甲方不承担任何责任，如由此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

2.本合同履行过程中，乙方为甲方提供服务产生服务成果的所有权及知识产权应排他的归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或授权第三方使用服务过程中形成的任何资料或服务成果。

- 保密条款

双方在履行本合同过程中知悉或者取得的对方的任何资料或者信息，均视为对方的内部信息、学术秘密或商业秘密，非事前经权利人书面同意，不得披露给本合同之外的任何第三方或者用于本合同之外的用途。该条款内容不因本合同的终止而终止。

- 违约及合同解除

1.甲乙双方均应认真、全面履行本合同项下的各项义务，任何一方不履行或未按约定履行均构成违约，违约方应赔偿因此给守约方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。

2.合同履行中出现以下情形，甲方有权单方解除本合同，且甲方不再向乙方支付任何费用，乙方已经收取的费用应全部返还甲方，并另行向甲方支付合同总金额的【30%】作为违约金：

（1）合同履行过程中，甲方书面通知乙方改正其违约行为，乙方未能及时改正；

（2）乙方在合同有效期内累计出现【3次】违约行为；

（3）乙方为承接项目向甲方提供的相关资料存在虚假（包括但不限于项目组成员简历不实、不具有资质等）；

（4）乙方逾期完成实施方案约定的各阶段服务工作累计超过15日；

（5）乙方违反本合同关于知识产权、保密条款的约定。

3.乙方未按照甲方确认的项目实施方案完成各阶段服务工作的，或未按甲方整改要求及时完成整改，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的【1%】作为违约金。

4.对于乙方应支付的违约金及赔偿金，甲方有权从未付款项中予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

第十条  不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

第十一条  通知及送达

1.合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

2.合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应按合同签署页所列信息发送，相关联系信息变更，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的联系信息通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十二条  合同的终止

1.本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）合同双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行；

（4）任何一方依据法律规定或本合同约定行使解除权，解除本合同。

2.本合同因任何原因终止，保密义务条款仍然有效。

第十三条  争议的解决

1.合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的相应部分问题外，合同其余部分应继续履行。

第十四条  合同的补充、修改和变更

1.双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。

2.对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。

3.双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

第十五条  其它

1.本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.一方当事人未经另外一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3.本合同正本一式四份，甲乙双方各执两份，每份正本具有同等法律效力。

4.本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

（以下无正文）

甲方：国家体育总局                        乙方：

（盖章）                                  （盖章）

代表签字：                                 代表签字：

日期：                                     日期：

# 第六章  投标文件格式附件

          - 投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件，招标文件规定提交的其他有关资料未给出格式文件的，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件1

项目名称

项目编号：（标项 ）

开标一览表

| 投标总价（已优惠或折扣后） | 是否可以完全响应采购人对提供服务的时间要求（填写“是”或“否”） |
| --- | --- |

说明：开标一览表中的“投标总价”应是本项目投标货物的全部费用的报价，包括但不限于以下费用：服务费用、设备运输安装费用、税费及其他所有相关费用的总和。如项目为电子投标，该表不需要单独提供，只需按要求在政采云平台填写即可。

投标总价大写金额：

特别说明事项：

投标人全称（公章）：

法定代表人或授权的投标人代表签字：

日期：

附件2：                                       正本或副本

项目名称

项目编号：（标项  ）

资

质

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：    签字（或签名章）：

授权投标代表印刷体姓名：  签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：  
1、资质文件目录

（1）投标声明书(格式见附件，含重大违法记录声明)，如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（2）法定代表人证明书或授权委托书(格式见附件，若为联合体形式投标，则须出具联合投标授权委托书，联合体各方均盖章确认)；

（3）提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字。如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（4）提供有效的依法缴纳税收证明（至投标文件递交截止日一年内任意一个月的完税凭证或税务部门出具的证明，非个人所得税），依法免税的投标人须提供相应文件证明其依法免税。如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（5）提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（至投标文件递交截止日一年内任意一个月的缴纳凭证或人社部门出具的证明），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金；如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（6）投标人基本开户银行出具的资信证明，或参与本采购项目两年内（2023或2024年度）任意一年经审计的财务报告复印件，须包括“四表一注”：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（如“四表一注”在合法合规前提下有缺少的情况，须提供出具相应审计报告的审计机构加盖公章的情况说明函），或财政部门认可的专业担保机构出具的针对本项目的投标担保函；如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（7）提供与本投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位（主体）的清单；如投标人无此类关联单位（主体），则需作出声明承诺。如为联合体形式投标，则联合体中各方均出具该文件；

（8）中小企业声明函（见附件，若需要）；

（9）联合投标协议书（以联合体形式投标时须提供，格式自拟）;

（10）提供采购公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件并加盖公章及需要说明的资料（若需要）。

附件3：

声 明 书

致国家体育总局体育器材装备中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业/组织，地址为（ ）。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、投标文件自开标日起有效期为90天。

5、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

6、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

投标人全称（公章）：

附件4：

法定代表人证明书

国家体育总局体育器材装备中心：

（姓名、性别、年龄）在我单位任（职务名称）职务，是我单位的法定代表人。
　　特此证明。

法定代表人住址：法定代表人身份证号：         （身份证复印件附后）

法定代表人电话：
投标人全称（公章）：

日期：    年  月  日

法定代表人授权委托书

国家体育总局体育器材装备中心：

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号：      ，项目名称：      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人印刷体姓名：  签字（或签名章）：

投标人代表印刷体姓名：  签字：   职务：

投标人代表身份证号：（身份证复印件附后）

投标人全称（公章）：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据               与         签订的《联合投标协议书》的内容，主办人                 的法定代表人        现授权       为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签名）：

日期：    年  月  日

授权代表（签名）；

日期：    年  月  日

| 联合体甲方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 | 联合体乙方单位： （公章） 法定代表人： （签章） 日 期： 年 月 日 |
| --- | --- |

备注：如果联合体成员多于2个，可按甲、乙、丙、丁…序列增加

附件5：                                    正本或副本

项目名称

项目编号： （标项）

技

术

及

商

务

文

件

投标人全称：                                 （加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字（或签名章）：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

2、技术及商务文件目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）；

（2）投标项目明细清单；

（3）技术响应表（格式见附件）；

（4）商务响应表（格式见附件）；

（5）投标人同类项目服务的业绩；

（6）项目负责人资质和业绩；

（7）项目团队成员情况（核心、主要及其他人员）；

（8）项目服务方案（包括但不限于“奔跑吧·少年”赛事活动填报系统服务方案、体育基础数据统计填报系统服务方案、三大球运动会赛事信息系统服务方案、技术运行服务方案、等保测评与第三方测试服务方案、组织实施方案、应急预案、质量保证计划、进度管理计划）；

（9）投标人认为需要的其他文件资料。

附件6：

评分对应表

投标人全称（公章）：                      标项：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

授权代表签名：                          日期：

附件7：

投标项目明细清单

投标人全称（公章）：

项目名称：                   标项：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：                          日期：

附件8：

技 术 响 应 表

投标人全称（公章）：                   标项：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |

注：投标人应根据招标文件要求逐项响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

授权代表签名：                  日 期：

附件9：

项目组人员清单

投标人全称（公章）：                        标项：

| 姓名 | 岗位 | 参加工作时间 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：               日  期：

附件10：

商务响应表

投标人全称（公章）：                     标项：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：                          日期：

注：投标人应对照招标文件要求逐项填写。

附件11：

投标人业绩情况一览表

投标人全称（公章）：

| 采购单位名称 | 设备或服务项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签名：　　　　　                                            时  间：

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

附件12：                                     正本或副本

项目名称

项目编号：（标项  ）

报

价

文

件

投标人全称：

（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字（或签名章）：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

3、报价文件目录

（1）投标报价明细表（见附件13）；

（2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（3）中小企业声明函（见附件14）；

（4）残疾人福利企业声明函（见附件15）。

附件13：

投 标 报 价 明 细 表

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

| 序号 | 类别 | 模块类别 | 具体服务 |  | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |  | 服务期 |  | 企业全称 | 是否小微企业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 响应招标文件要求 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： | 1、此表应按服务类采购项目报价明细表填写，按明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。 2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。 3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：                              日期：

附件14：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的  （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件前附表中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中前附表明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注说明：

如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《中小企业声明函》；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

投标人根据本项目实际类型（货物或工程、服务类项目）选择相应的声明函模板进行填写。

附件15：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：